Проект !

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка

Днес, ................ 202.. година, в град ДОБРИЧ между:

1. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. ”България“ № 12, Булстат 000852932, представлявана от Йордан Йорданов – Кмет и Силвия Пенева – главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

2.…………………., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление: ……………………………, представлявано от………………, ЕГН…………………….., в качеството му на……………………., от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № …………………./……………. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на битова канализация Етап IV, в кв. Рилци, гр. Добрич“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, дейности по строителство по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение настоящия договор с предмет: „Изграждане на битова канализация Етап IV, в кв. Рилци, гр. Добрич“.

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва СМР в съответствие с изискванията на настоящия Договор, както и в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Ценовото предложение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №1, №2 и №3 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

(2) В обхвата на договора са включени следните основни строително-ремонтни (СРР)/строително-монтажни (СМР) дейности:

1. Земни Работи;

2. Възстановяване на настилки;

3. Доставка и монтаж на тръби

(3) Изпълнението на дейностите ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и осигуряването на необходимата механизация за изпълнение на строително-ремонтни (СРР)/строително-монтажни (СМР) е за сметка на Изпълнителя, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение, Приложения № 1 и № 2, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. (1) Конкретните обекти, видовете работи и съответните количества, необходими строителни работи, ще се възлагат с констативен протокол след осигуряване на финансови средства.

(2) Преди започване на строителните работи за всеки конкретен обект задължително се съставя двустранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, в който се определя:

- видовете работи и количествата им, съгласно двустранния протокол;

- срокът за изпълнение на видовете работи;

Чл. 3. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписване от двете страни.

- Срокът за изпълнение на дейностите по договора е ……………….. (словом: ………………..) календарни дни и започва да тече от първото възлагане с двустранен протокол подписан по реда на чл.2, ал.3 след осигуряване на финансирането и откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответния обект, за който е осигурено финансирането и действието му продължава до изпълнение на всички поети в пълен обем от Страните задължения по договора.

- СМР се възлагат с първото възлагане с двустранен протокол, в обем и срок, съобразен с осигуреното финансиране и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответния обект, за който е осигурено финансирането и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта, за който е осигурено финансирането, включен в обхвата на поръчката и подписването на двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя по реда на чл.6, ал.1, т.2.

Чл. 5. (1) За крайна дата на изпълнение на дейностите се счита датата на подписване на двустранен окончателен констативен протокол за приемането на действително извършените строително ремонтните работи (СРР/ СМР) за приемане на целия обект.

Чл. 6. (1) Други срокове, касаещи изпълнението на дейностите по договора:

1.В случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на планираните СМР (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя);

Срокът за изпълнение на СМР се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При възможност за изпълнение на СМР се съставя акт образец 11. При спирането на СМР в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

2. В случай, че не е осигурено финансиране за всички обекти /участъци / видове строителни работа, включени в предмета на поръчката, срокът на договора спира да тече в момента в който осигуреното частично финансиране бъде изчерпано, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се съставя и подписва двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

3. При всяко следващо осигуряване на финансиране за останалата част от предмета на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и отчитането на срока за изпълнение се възобновява от стартирането на СМР с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответния обект, за който е осигурено финансирането.

(2) Изпълнението на договора ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране. Строително монтажните работи ще се извършват поетапно, съобразно отпуснатото финансиране, по конкретно възлагане от Възложителя за определен/и обект/и (участък/ци)  и строителни работи. В случай, че не бъде осигурено финансиране за целия и/или за част от предмета на обществената поръчка, обект/и (участък/ци), за който не е осигурено финансиране няма да се изпълняват. В такъв случай никоя от страните (Община ДОБРИЧ и Изпълнителя) не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна.

Чл. 7. Мястото на изпълнение на договора – кв. Рилци, гр. Добрич.

ІІI. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Цената на договора е ……………… лева (словом) без вкл. ДДС или ……………… лева (словом) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) За извършените ремонтни дейности за всеки обект/участък, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените видове СМР по единични цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение.

(3) При възникване на непредвидени работи ще се използват показатели за образуване на предлаганата цена, както следва:

разходи за труд (лв./човекочас): .......................,

доставно-складови и транспортни разходи (в %): ....................,

допълнителни разходи върху:

труда (в %): ......................,

механизацията (в %): ................... и

печалба (в %): ...................

Чл. 9. Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите/работите, включени в предмета на поръчката, включително разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо), цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителните площадки по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали (товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. Единичните цени по чл. 8, ал. 2, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

1. Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на до 60 % (шестдесет на сто) от стойността на осигурения финансов ресурс, по желание на Изпълнителя. Плащането се извършва в 10 (десет) дневен срок след получаване на възлагатено писмо за осигурено на финансиране за реализиране на договора, предоставяне на фактура в оригинал.

За да бъде извършено плащане, трябва да са изпълнени всички, посочени в предходното изречение условия. Срокът за плащане започва да тече, считано от момента на настъпване на последното (във времево отношение) от условията. Авансът се счита за върнат след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави документи (акт/протокол обр. 19), че минимум до 60 % от стойността на осигурения финансов ресурс (в зависмост от размера на поискания аванс) са изпълнени и приети от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Авансовото плащане се възстановява чрез пропорционални удръжки (една или повече) от дължимите към Изпълнителя междинни плащания, свързани с извършване на СМР от стойността на осигурения финансов ресурс до пълното му възстановяване;

2. Междинни плащания в общ размер до 90% (деветдесет на сто) от стойността на осигурения финансов ресурс. Междинните плащания са дължими за действително извършените СМР, след приемане на извършената работа от Възложителя с протокол/акт образец 19. Всяко междинно плащане се извършва в 10 (десет) дневен срок, предоставяне на фактура в оригинал и подписване на протокол за приемане на извършени СМР, съставен от Изпълнителя, подписан от Възложителя, Консултанта, упражняващ строителен надзор и Изпълнителя. За да бъде извършено плащане, трябва да са изпълнени всички, посочени в предходното изречение условия. Срокът за плащане започва да тече, считано от момента на настъпване на последното (във времево отношение) от условията.

3. Окончателното плащане в размер, равен на действително изпълнените дейности, след приспадане на авансовото и междинните плащания от стойността на осигурения финансов ресурс. Плащането се извършва в 10 (десет) дневен срок, от издаване на фактура от Изпълнителя и подписване на окончателен констативен протокол за приемането на действително извършените строително ремонтните работи (СРР за приемане на строежа за конкретния обект), подписан от Възложителя, Консултанта, упражняващ строителен надзор и Изпълнителя, и след като за обекта, предмет на договора, за който е осигурен финансов ресурс, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За да бъде извършено плащане, трябва да са изпълнени всички, посочени в предходното изречение условия. Срокът за плащане започва да тече, считано от момента на настъпване на последното (във времево отношение) от условията.

4. Възложителят заплаща изпълнените СМР поетапно по доказани действителни количества с протокол, съобразено с финансирането за конкретно възложения/те от Възложителя определен/и обект/и (участък/ци) и/или видове строителни работи и плащанията по т.1, т.2 и т.3 от чл.11 от договора са за всеки етап на възлагане съобразно стойността на осигурения финансов ресурс. Последното окончателно плащане за целия договор ще се счита окончателното плащане на последния възложен и изпълнен етап на осигурения финансов ресурс.

5. Сумата от стойностите на авансовото, междинните и окончателните плащания за всички етапи на осигурен финансов ресурс не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

6. Изпълнените работи, които надвишават общата стойност на всички дейности за изпълнение на предмета на договора, определена в чл. 6 от договора, остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1). Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

-Фактура за дължимата сума за извършените строителни работи, съдържаща видовете, количеството, тяхната единична и обща цена, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

-Протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР/ СРР, протокол/акт образец 19, отчитащ количествата на видовете СМР, отразени в количествено-стойностна сметка /КСС/, подписана от Възложителя и Изпълнителя, при съответното спазване на разпоредбите на Раздел VI – Предаване и приемане на изпълнението от настоящия договор.

(2) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени строителни работи.

(3) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши с Протокол обр. 19 след заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Проектанта, от Консултанта, упражняващ строителен надзор и от Възложителя.

(4) Изпълнението на дейностите по ал. 3 ще става с издаване на Нареждания за промяна. Нарежданията за промяна ще се изготвят от Проектанта и Възложителя  и трябва да бъдат добре обосновани и да включват становището на проектанта (чрез издадена съответна Заповед в Заповедната книга и/или чрез съществена и/или несъществена промяна в инвестициония проект); описание на необходимостта от изработването на съответния вид работа; отделна количествена сметка, подписана от проектанта; количествено-стойностна сметка, подписана от проектанта и от Възложителя. При необходимост от нова единична цена, се съставя анализ с показатели за ценообразуване съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, елементи на ценообразуване, посочени и в настоящия договор.

Чл. 13. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: […………………………….]

BIC: […………………………….]

IBAN: […………………………….]

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 13 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 15.(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект (участък) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на настоящия договор. В този случай разплащанията се осъщестяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е сключил договор/договори за подизпълнение, с подизпълнителя/те, посочени в офертата му, и не са направени директни плащания към подизпълнителя/те по реда на чл. 15, ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 35 от договора.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на Договора, а именно ……………….. (словом) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 17. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN:…………………..;

BIC: …………………

Банка: ……………….

Чл. 18. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

18.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

18.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Чл. 19. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициент), която трябва да отговаря на следните изисквания:

20.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

20.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

Чл. 21. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение поетапно, като  в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора за съответен обект от предмета на поръчката, за който е осигурено финансиране, се освобождава пропорционнална част равна на процентното съотношение на реализраната част от общата цена на настоящия договор, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

Чл. 23. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

23.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 13 от Договора;

23.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

23.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл. 24. Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

26.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срока от 20 работни дни, считано от датата на получаване на уведомително писмо от страна на Възложителя за наличие на разполагаем финансов ресурс, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора на това основание.

26.2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато ремонтните дейности не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание.

26.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 27. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.

Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 28. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение или е освободил част от нея и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни/ представи нова Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 16 от Договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 30. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

31.1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 – 15 от договора.

31.2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

32.1. Да предоставя СМР по чл. 1 и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията.

32.2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им.

32.3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

32.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 55 от Договора.

32.5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

32.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП.

32.7. да извършва заявените ремонтни дейности от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените обекти (участъци), съгласно Договора и Техническата спецификация.

32.8. да издава оригинална данъчни фактури за извършените видове СМР.

32.9. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:

невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.

32.10. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този договор информация, данни или документи по начина и сроковете, посочени в Договора.

32.11. Да актуализира застраховката си професионална отговорност в срок не по- кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да предостави копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

32.12. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения в Техническото предложение – Приложение № 2 към настоящия договор, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

33.1. да изисква и да получава СМР, посочени в чл. 1 в уговорените срокове, количество и качество.

33.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.

33.3. При констатиране на некачествено извършени СРР/СМР, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спира извършването на строителните и монтажни работи до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

33.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СРР/СМР по реда и в сроковете, определени в този договор;

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

34.1. да приеме изпълнението на СРР/СМР, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор.

34.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СРР/СМР по реда и при условията, предвидени в този Договор.

34.3. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до конкретния участък, за извършване на ремонтните дейности, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право.

34.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 55 от Договора.

34.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

34.6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 24-28 от Договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 35. (1) Приемането и предаването на изпълнението се документира с протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР, отчитащ количествата на видовете СМР, отразени в количествено-стойностна сметка /КСС/, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

(2) За Окончателно приемане на обекта се удостоверява с Подписване на двустранен окончателен констативен протокол за приемането на действително извършените строително ремонтните работи (СРР/ СМР) за приемане на строежа за целия обект.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с извършването на ремонтните дейности и носи риска от не извършването на ремонтните дейности в мястото на изпълнение.

Чл. 36. (1) Страните по договора определят лица, които следят за правилното реализиране на изпълнението. При завършване на обекта или на отделни етапи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) При установяване на различия между изпълнените и фактурираните количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна в срок от 3 (три) работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща количествата, видовете и тяхната цена, с цел да се определи причината за различията.

Чл. 37. (1) Приемането и предаването на извършените СМР се удостоверява с Протокол, съставен преди издаване на фактура. Протоколът се подписва от лицата по чл. 36, ал. 1. В него се вписват всички възражения по изпълнените СМР, съответно липсата на такива.

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

38.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

38.2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 39. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на просрочените СМР за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на просрочените СМР.

Чл. 40. При констатирано лошо или друго неточно, или частично изпълнение на извършените СМР или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответното СМР, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на СМР е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 41. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на договора.

Чл. 42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 43. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 44. Този Договор се прекратява:

44.1. с изтичане на срока на Договора.

44.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него.

44.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността.

44.4. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

44.5. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

Чл. 45. Договорът може да бъде прекратен

45.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

45.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 46. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

Чл. 47. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

47.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на ремонтните дейности в срока от 15 работни дни от дата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за наличие на разполагаем финансов ресурс.

47.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 50. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

50.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания и

50.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението на ремонтни дейности, с изключение на такива, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 51. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред видове СМР.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 52. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

Чл. 53. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

53.1. Специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби.

53.2. Разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 54. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 55. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу- хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 56. С изключение на случаите, посочени в чл. 57 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

Чл. 57. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

57.1. Информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните.

57.2. Информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните или

57.3. Предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване.

В случаите по точки 57.2 или 57.3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

Чл. 58. Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 59. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 60. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 61. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 62. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

Чл. 63. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възприпятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

Чл. 64. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

Чл. 65. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението спира.

Засегната страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнявя тази част от задълженията си, които не са възприпятствани от непреодолимата сила.

Чл. 66. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

66.1 която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолимата сила.

66.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила.

66.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

Чл. 67. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 68. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащите нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между страните.

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 69. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………....

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. Датата на приемането – при изпращане по факс;

5. Датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър.

Чл. 70. Лични данни се обработват от страните единствено за целите на изпълнение на Договора, при стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и действащата нормативна уредба.

Чл. 71. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 72. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 73. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 74. Този Договор се състои от ... (…) страници и е изготвен и подписан в 2 (два еднообразни екземпляра, от които един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 75. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните

приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3– Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….. 		ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………………

………………………………