МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до този етап на възлагането оферта.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП .

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че :

- Прогнозната цена за изпълнението на строителството в случая с настоящия проект е определена от проектанта, изготвил КСС към момента на подаване на проектното предложение при спазване на принципа на сравнителен анализ и икономичност. Междувременно, в периода от изготвяне на КСС до настоящия момент, в който се обявява обществената поръчка, цените на основен ресурс (петрол), от който са функция единичните цени на дейностите в пътното строителство е значително повишен. Поради тази особеност на пазара , характерна за всички страни от ЕИП, цената за изпълнение на поръчката, в случай че за нея бъде определена по-голяма тежест в комплексната оценка от тази, която е определил възложителя (54 %), би довела до създаване на предпоставка за участие в процедурата на предложения, при които е възможен компромис с желаното от възложителя качество и устойчивост на изпълненото СМР за сметка на по-ниско равнище на цената за изпълнение;

- Предметът на поръчката е основен ремонт на съществуваща  улица в населено място , специфичен като вид строителство – изпълнението не изисква  ръчен труд, целият обем от дейностите се изпълнява с пътно-строителни машини. В този аспект, възложителят счита, че от ключово значение за качественото и устойчиво изпълнение на строителството е опитът на персонала, който ще работи с пътно строителните машини. При тези основания, възложителят избира в методиката за оценка да се оцени с 36 % в тежестта на комплексната оценка опита на водачите на пътно строителните машини , работата с които е ключова за качеството на изпълнените дейности – асфалтополагач , самоходен и пневматичен валяк;

- срокът за изпълнение също е от значение за възложителя.Улицата се ползва ежедневно , вкл. и за пешеходен достъп на деца и ученици до сградата на училището и детската градина в селото и за възложителя е от значение улицата да бъде ремонтирана в кратък срок, по тази причина той  определя тежест от 10 % в комплексната оценка на офертата за показателя „Срок за изпълнение“.

На оценка ще подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на Предложението за изпълнение на поръчката,  на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация, на инвестиционните проекти, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявено условие за изпълнение на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:

КО = ТП+ФП

Максималния брой точки на комплексната оценка е 100, от които ТП – максимален брой от 46 точки, ФП – максимален брой от 54 точки.

Където показателят ТП (Техническото предложение - 46 точки) е образуван от:

ПСС (Предложен срок за строителство) – максимален брой от 10 точки

П (Персонал)- максимален брой от 36 точки

Техническото предложение (ТП) се изчислява по следната формула.

ТП = ПСС + П

Максимален брой точки, който може да получи показателят - 46

Където:

1.ПСС ( Предложен срок за строителство)

Максимален брой точки, който може да получи показателят - 10

Изчислява се по формулата:

ПСС = (Сmin/Сi )  х  10  =   ...... (брой точки)

Където Сi е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

Където Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

Забележка:

ВАЖНО!Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Възложителят  определя  минимален  и  максимален срок  за  изпълнение  на  поръчката, както  следва:  Срокът  за изпълнение  на  строително-монтажните  работи  не  трябва  да  бъде по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и по-дълъг от 60 (шестдесет)  календарни  дни.

Оценката на Предложението за изпълнение на поръчката се извършва по точковата система на оценяване на скалата по-долу.

Предложението трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация и одобрените инвестиционни проекти и да не бъде преценено като „Неподходяща оферта”.

"Неподходяща оферта" e оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Предвид изложеното по-горе и посочените изисквания, преди да премине към оценка по показателите за качество, Комисията, назначена да проведе обществената поръчка проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

Предложението за изпълнение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за задължителни елементи които трябва да съдържа и предвид търсеното оптимално съотношение качество/цена, предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценявано по качествени критерии,разписани в настоящата методика за оценка.

Изисквания към техническото предложение – по отношение на  строителната програма.

Предложението за изпълнение, представено в строителната  програма, представлява изложение на подхода на участника за изпълнение на обекта, в обхват, както следва:

За удовлетворяване на  изискванията на възложителя относно изпълнението на СМР:

Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на предмета на поръчката.

Изложението на подхода за изпълнение на обекта трябва да съдържа най- малко следните елементи:

- В строителната програма да се съдържат предложения за реализирането на всички видове СМР, съответстващо на техническата спецификация, инвестиционните проекти, предлаганата технология и последователност на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания.

- В предложението следва да бъдат представени основните материали (конкретни видове), които ще се вложат в строителството, техническите им параметри - в съответствие с техническите спецификации , одобрения инвестиционен проект и стандартите за съответните материали;

- Организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите в техническото задание – човешки ресурс, техническа обезпеченост, доставки на материали, вкл. замяна на несъответстващи материали (при необходимост от замяна). Предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа;

Важно!

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, участник се отстранява от процедурата:

- Ако Предложението за изпълнение на поръчката, не съответства на техническата спецификация и/или одобрения инвестиционен проект, изискванията на възложителя, и изискванията за Техническото предложение (напр. съдържат изложения, от които експертната комисия мотивирано може да заключи, че не обезпечават минимално изискваното качество, съгласно Техническата спецификация, че посочват извършване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането им би било невъзможно постигането на крайния резултат или тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката и обекта на интервенция за който се кандидатства;

- На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на изискванията на възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, представено в строителната програма, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, одобрените инвестиционни проекти (във всички части), действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнението на строителството следва да се разбират като предварително обявени условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2.Персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, обозначен с „П“:

Показателят има тежест в комплексната оценка от максимум 36 точки и се изчислява съгласно следната оценителна таблица:

| Професионална компетентност на лицето, което ще изпълнява дейностите с асхалтополагач П а |  |
| --- | --- |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и една година опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 1 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и две години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 2 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и три години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 3 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и четири години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 4 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и пет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 5 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и шест години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 6 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и седем години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 7 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и осем години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 8 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и девет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 9 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и десет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 10 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и единадесет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 11 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с асфалтополагач да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и дванадесет или повече години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 12 т. |
| Максимална оценка по Показател П а | 12 точки |
| Професионална компетентност на лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк – Показател П св |  |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и една година опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 1 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и две години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 2 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и три години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 3 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и четири години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 4 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и пет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 5 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и шест години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 6 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и седем години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 7 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и осем години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 8 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и девет или повече години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 9 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и десет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 10 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и единадесет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 11 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите със самоходен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и дванадесет или повече години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 12 т. |
| Максимална оценка по Показател П св | 12 точки |
| Професионална компетентност на лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк – Показател П пв |  |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и една година опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 1 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и две години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 2 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и три години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 3 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и четири години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 4 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и пет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 5 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и шест години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 6 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и седем години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 7 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и осем години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 8 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и девет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 9 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и десет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 10 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и единадесет години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 11 т. |
| Лицето, което ще изпълнява дейностите с пневматичен валяк да има придобита правоспособност за машинист на пътни и строителни машини или еквивалентна за чуждестранни лица и дванадесет или повече години опит като машинист/водач на пътни и строителни машини | Оценка 12 т. |
| Максимална оценка по Показател П пв | 12 точки |
| Максимална оценка за Показател „П“ | 36 точки |

Оценката по показател „П“ се изчислява в брой точки, по следната формула:

П = Па+Псв+Ппв

Допълнителни указания:

Пътни и строителни машини (пътно-строителни машини)  са: Багер, Грейдер, Скрепер, Булдозер, Валяк, Фадрома (Челен товарач),Асфалтополагаща машина , пътна фреза , бетоновоз и други.

1.Едно лице, предложено от участниците, не може да съвместява позиции, които подлежат на оценка по Показател „П“;

2.Ако участникът не е посочил в офертата си лице, за което да има съответствие с някоя от степените, разписани в оценителната таблица за определяне на оценката по показател „П“, то офертата му се отстранява от участие в процедурата като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката ;

3. За „една година“ по отношение на понятието „опит“ възложителят приема  период от 12 месеца опит (за един месец се приемат 30 календарни дни) , независимо от това през какъв период от време този опит е придобит от лицето, чийто опит се оценява по настоящата методика за оценка.

3. Документи за доказване на професионална компетентност , които възложителят ще приеме , са копия от :

- Дипломи/еквивалентни документи  за завършено образование и придобита правоспособност;

- Удостоверения /сертификати/ еквивалентни документи за придобита правоспособност;

- Трудови или осигурителни книжки;

- Други документи по преценка на участника, чрез които да може да се удостовери придобита правоспособност или опит.

- Документите по т.1 - 4 следва да бъдат представени като част от техническите предложения на участниците.

Показателят ФП – финансово предложение, се изчислява по формулата:

ФП = (ФПmin/ФПi )  х  54  =   ...... (брой точки)

Където ФПi е предложената цена съгласно Ценовото предложение на съответния участник;

Където ФПmin е предложената цена от Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена за изпълнение на обособената позиция.

Съгласно изискванията на чл.58, ал.2 от ППЗОП, когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

- по-ниска предложена цена – ФП;

- по-висока квалификация на персонала – П;

- по-кратък срок за изпълнение на строителството – ПСС.

В случай  че  участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Допълнителни пояснения

- Всички използвани думи или термини в настоящата методика, на които не е дадена дефиниция, включително и думите или термините използвани в самите дефиниции да се разбират в смисъла, даден им от тълковния речник на думите в българския език.

- Ако въпреки направените по-горе описания, дадените дефиниции и разписаните правила за участниците има неясноти, същите да се тълкуват в посока смисъла на използвания показател за качество, имащ за цел да се премират предложения, гарантиращи качествено изпълнение на предмета на поръчката и/или даващи по-високо качество от заложеното в техническите спецификации, условията на процедурата и нормативните изисквания. За мерки гарантиращи качеството на изпълнение ще се разбират такива, имащи за ефект гарантирането на постигането на целите на предмета на поръчката, а за мерки  даващи по-високо качество от заложното в техническите спецификации, условията на процедурата и нормативните изисквания тези при които може да се установят допълнителни гаранции, даващи ефект на надграждане на предходните.  Последното не следва да се разбира като възможност за отклонение от предмета на поръчката, техническите спецификации и нормативните изисквания за изпълнение на дейността.