МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Икономически най-изгодната оферта

„Оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

На оценка подлежат технически предложения за изпълнение на поръчката, които са в съответствие с техническата спецификация за изпълнение на поръчката и изискванията на Възложителя, включително по отношение базово съдържание на работната програма, посочено на стр. 9 на Указания за подготовка на офертата за обществената поръчка – файл „3. Указания ДГ Бранище.docx“.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула:

КО = ПРП + ФП, където:

- Показател „Работна програма“ (ПРП) с максимален брой точки 40 се изчислява по формулата:

ПРП = СИ + ПИДП + ПИДС, където:

1.1. Показател „Срок за изпълнение“ (СИ) с максимален брой точки 5;

1.2.Показател „Програма за изпълнение на дейностите по проектиране“ (ПИДП) с максимален брой точки 30.

1.3.Показател „Програма за изпълнение на дейностите при строителство” (ПИДС) с максимален брой точки 5.

- Показател „Финансов показател” (ФП) с максимален брой точки 60

Максимален брой точки КО – 100

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Показател СИ „Срок за изпълнение“ с максимален брой точки - 5.

Срок за изпълнение, предложен в офертата е сумата от предложените срокове за изготвяне на идеен проект и за изпълнение на строителството.

Съгласно техническата спецификация:

- Срокът за изготвяне на идеен проект е времето от датата на влизане в сила на договора до датата на съставяне на приемо-предавателен протокол за предаване на идейния инвестиционен проект на възложителя.

Срокът се посочва в т.2.2 на образеца на техническо предложение;

- Срокът за изпълнение на строителство е времето от датата на получаване на уведомление за съставяне на Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на строежа - приложение № 1 на Наредба №3 до датата на съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – приложение № 15 на Наредба №3.

Срокът се посочва в т.2.3 на образеца на техническо предложение;

Максималният брой точки (5 точки) по този показател получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

СИmin

СИ= 5 х ––––––– ,

СИn

СИСn – срокът за изпълнение, предложен от съответния участник;

СИСmin – предложеният най-кратък срок за изпълнение.

2. Показател „Програма за изпълнение на дейностите по проектиране” (ПИДП) с максимален брой точки 30.

Оценката по показател „Програма за изпълнение на дейностите по проектиране” се извършва на база експертно мнение на членовете на Комисията по оценка. Оценката по този показател има за цел да прецени предложенията на участника, които биха довели до качествено изпълнение.

За целите на оценката по този показател Възложителят определя следните ключови моменти за постигане на качество на проекта:

- инвестиционен проект, изготвен в съответствие със заданието (техническата спецификация);

- изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с нормативните изисквания;

- ангажиране на проектанта още при подготовка на оферта с цел качествено и срочно изпълнение поръчката;

| Критерий | Брой точки |
| --- | --- |
| Съдържанието на Работната програма отговаря на базовите изисквания посочени на стр. 9 на Указания за подготовка на офертата за обществената поръчка – файл „3. Указания ДГ Бранище.docx“ | 0 |
| Освен базовите изисквания по отношение съдържанието на Работната програма 1. са описани основни параметри на сградата /етажност/, помещения и функционална връзка между тях, проектни решения за прилагане функционалните изисквания на нормите за проектиране и на здравните изисквания, включително вид на конструкцията (масивна, метална, др.) и технология на изграждане (монолитна, сглобяема, др.) | 10 |
| Освен базовите изисквания по отношение съдържанието на Работната програма 1. са описани основни параметри на сградата /етажност/, помещения и функционална връзка между тях, проектни решения за прилагане функционалните изисквания на нормите за проектиране и на здравните изисквания, включително вид на конструкцията (масивна, метална, др.) и технология на изграждане (монолитна, сглобяема, др.); 2. е предложено ситуационно решение, в което са посочени местоположението на сградата, разстоянията до регулационните линии, площите на открито, осигуряващи необходимите места за паркиране, за игра и спорт, както и подходът към уличната мрежа; | 20 |
| Освен базовите изисквания по отношение съдържанието на Работната програма 1. са описани основни параметри на сградата /етажност/, помещения и функционална връзка между тях, проектни решения за прилагане функционалните изисквания на нормите за проектиране и на здравните изисквания, включително вид на конструкцията (масивна, метална, др.) и технология на изграждане (монолитна, сглобяема, др.); 2. е предложено ситуационно решение, в което са посочени местоположението на сградата, разстоянията до регулационните линии, площите на открито, осигуряващи необходимите места за паркиране, за игра и спорт, както и подходът към уличната мрежа; 3. е предложено примерно архитектурно разпределение. | 30 |

3. Показател „Програма за изпълнение на дейностите по строителство” (ПИДС) с максимален брой точки 5.

Оценката по показател „Програма за изпълнение на дейностите по строителство” се извършва на база експертно мнение на членовете на Комисията по оценка. Оценката по този показател има за цел да прецени предложенията на участника, които биха довели до намаляване на влиянието на извършващото се строителство върху населението и ползването на съществуващата детска градина.

За целите на оценката по този показател, Възложителят идентифицира следните ключови моменти за постигане на социален и екологичен аспект по време на строителството при изпълнение на обществената поръчка:

- Организация на изпълнение на строителство в съответствие с изискванията за опазване на жилищната среда;

- Предпазване на населението и децата, ползващи съществуващата детската градина от вредното влияние на шума;

- Предпазване на населението и децата, ползващи съществуващата детската градина от вредното влияние на замърсяването на въздуха, съпътстващо изпълнението на СМР;

| Критерий | Брой точки |
| --- | --- |
| Съдържанието на Работната програма отговаря на базовите изисквания посочени на стр. 9 на Указания за подготовка на офертата за обществената поръчка – файл „3. Указания ДГ Бранище.docx“ | 0 |
| Освен базовите изисквания по отношение съдържанието на Работната програма 1. е предложена организация за изпълнение на строителство, осигуряваща предпазване на околното пространство по време на строителство. Предложени са конкретни мерки или технология. | 1 |
| Освен базовите изисквания по отношение съдържанието на Работната програма 1. е предложена организация за изпълнение на строителство, осигуряваща предпазване на околното пространство по време на строителство. Предложени са конкретни мерки или технология; 2. предложени са конкретни мерки за ограничаване на шума така че да не се възпрепятства обучението и почивката на децата, ползващи съществуващата детска градина; | 3 |
| Освен базовите изисквания по отношение съдържанието на Работната програма 1. е предложена организация за изпълнение на строителство, осигуряваща предпазване на околното пространство по време на строителство. Предложени са конкретни мерки или технология; 2. предложени са конкретни мерки за ограничаване на шума така че да не се възпрепятства обучението и почивката на децата, ползващи съществуващата детска градина. 3. предложени са конкретни мерки органичаващи замърсяването с прах на имота и съседните имоти. | 5 |

4. Показател ФП „Финансов показател“ с максимален брой точки 60.

Изчислява се по формулата:

Цmin

ФП= 60 х ––––––,

Цn

Цn – цената, предложена от съответния участник;

Цmin – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Забележка: При извършване на изчисленията съответните показатели ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая.